
**** 

**বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা**

**২০২১-২০২২**



**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ**

www.ictd.gov.bd

**সূচীপত্র**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **কার্যক্রম/কার্যসম্পাদন** | **ফ্ল্যাগ নম্বর** |
| ০১ | [১.১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | ১ |
| ০২ | [১.২.১] সেবা সহজিকরণ | ২ |
| ০৩ | [১.৩.১] সেবা ডিজিটাইজেশন | ৩ |
| ০৪ | [১.৪.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | ৪ |
| ০৫ | [১.৫.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | ৫ |
| ০৬ | [১.৬.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন | ৬ |
| ০৭ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | ৭ |
| ০৮ | [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | ৮ |
| ০৯ | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৯ |
| ১০ | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | ১০ |
| ১১ | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | ১১ |
| ১২ | [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | ১২ |
| ১৩ | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | ১৩ |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র**  [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ  **সূচকের মান:** ২৯ |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| কার্যক্রমসমূহ | কর্মসম্পাদন সূচক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান |
| [১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | ৫ |
| [১.২] সেবা সহজিকরণ | [১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত | ৫ |
| [১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন | [১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত | ৫ |
| [১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা | [১.৪.১] সভা আয়োজিত | ৪ |
| [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.5.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | ৬ |
| [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন | [১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত | ৪ |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  **[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়**ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  **[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত**;  **সূচকের মান:** ৫ |

**অগ্রগতিঃ** গত১৩/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখে **একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা** Innovation information Management System (IIMS) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [১.২] সেবা সহজিকরণ;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  **[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃ**ত;  **সূচকের মান:** ৫ |

**অগ্রগতিঃ** গত ২৪/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে “আইসিটি ল্যাব ব্যবহার” নামক একটি সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  **[১.৩] সেবা ডিজি**টাইজেশন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  **[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত**;  **সূচকের মান:** ৫ |

**অগ্রগতিঃ** গত ৩০/১২/২০২১ তারিখে “নৈমিত্তিক ছুটি ব্যবস্থাপনা” সেবাটির ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [১.৪.১] সভা আয়োজিত;  **সূচকের মান:** ৪ |

**অগ্রগতিঃ** গত ২৫/০৮/২০২১ তারিখে ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত;  **সূচকের মান:** ৬ |

**অগ্রগতিঃ** ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তির হার- ৯৮.৪৬%

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  **[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত**;  **সূচকের মান:** ৪ |

**অগ্রগতিঃ** ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সংক্রান্ত ০৪ (চার) টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | কর্মশালা আয়োজনের তারিখ | অংশগ্রগ্রহণকারী |
| ১. | ১০/১০/২০২১ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা’র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং আইসিটি এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিগণ। |
| ২. | ২৩/০৫/২০২২ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা’র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। |
| ৩. | ০৬/০৬/২০২২ খ্রি. |
| ৪. | ১৩/০৬/২০২২ খ্রি. |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র**  [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি  **সূচকের মান :** ২১ |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| কার্যক্রমসমূহ | কর্মসম্পাদন সূচক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান |
| [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত | ৪ |
| [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | ২ |
| [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | ৩ |
| [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | ৩ |
| [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত | ৩ |
| [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত | ৩ |
| [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | ৩ |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত;  **সূচকের মান:** ৪ |

**অগ্রগতিঃ** তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত ০৪(চার) টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | সময়কাল |
| ১. | ১ম | জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ২. | ২য় | অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৩. | ৩য় | জানুয়ারি ২০২২ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত |
| ৪. | ৪র্থ | এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.১.২]বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত;  **সূচকের মান:** ২ |

**অগ্রগতিঃ** বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ সংক্রান্ত ০৪(চার) টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | সময়কাল |
| ১. | ১ম | জুলাই ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ২. | ২য় | অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত |
| ৩. | ৩য় | জানুয়ারি ২০২২ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত |
| ৪. | ৪র্থ | এপ্রিল ২০২২ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত;  **সূচকের মান:** ৩ |

**অগ্রগতিঃ** ই-গভর্ন্যান্সও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ০৪(চার) টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | আয়োজনের তারিখ | অংশগ্রগ্রহণকারী |
| ১. | ১৩/১২/২০২১ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা’র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ। |
| ২. | ১৫/০৩/২০২২ খ্রি. |
| ৩. | ১১/০৪/২০২২ খ্রি. |
| ৪. | ০৯/০৬/২০২২ খ্রি. |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত;  **সূচকের মান:** ৩ |

**অগ্রগতিঃ** আইসিটি বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভাবন কোডে বরাদ্দকৃত ০৮(আট) লক্ষ টাকা হতে ৭,৯০,০০৫/- (সাত লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের হার৯৮.৭৫%।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত;  **সূচকের মান:** ৩ |

**অগ্রগতিঃ** ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত ০৫ (পাঁচ) টি সভা আয়োজন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ক্রম | আয়োজনের তারিখ | অংশগ্রগ্রহণকারী |
| ১. | ০৫/০৮/২০২১ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ইনোভেশন টিমের কর্মকর্তাগণ। |
| ২. | ০৩/১১/২০২১ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা’র ইনোভেশন টিমের কর্মকর্তাগণ। |
| ৩. | ২৪/০১/২০২২ খ্রি. | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর ইনোভেশন টিমের কর্মকর্তাগণ। |
| ৪. | ২২/০৫/২০২২ খ্রি. |
| ৫. | ২৩/০৬/২০২২খ্রি |

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/  ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত;  **সূচকের মান:** ৩ |

**অগ্রগতিঃ** গত ১২/০১/২০২২ খ্রি. তারিখে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

**তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের**

**ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

|  |
| --- |
| **কার্যক্রম:**  [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;  **কর্মসম্পাদন সূচক :**  [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত;  **সূচকের মান:** ৩ |

**অগ্রগতিঃ** গত ২৯/০৫/২০২২ খ্রি. তারিখে দেশে বাস্তবায়িত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা হয়েছে।